ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Червоноградської

міської ради

12.10.2023 № 2108

# УТОЧНЕНА ПРОГРАМА

щодо приведення захисних  споруд цивільного захисту, протирадіаційних укриттів (ПРУ)у готовність до укриття населення

на 2023 рік

# Загальні положення

Програма щодо приведення захисних споруд цивільного захисту (ПРУ) готовність до укриття населення на 2023 рік (далі–Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403–VI та Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Червоноградської міської територіальної громади.

Враховуючи особливу важливість завдань цивільного захисту, пов’язаних з захистом життя людей при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій на виконання вимог Кодексу цивільного захисту України щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, інших нормативних актів держави розроблено Програму щодо приведення захисних споруд цивільного захисту(ПРУ)у готовність до укриття населення на 2023 рік.

# Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення розвитку цивільного захисту Червоноградської міської територіальної громади та фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, підвищення рівня безпеки населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням, реконструкція, модернізація, удосконалення існуючих захисних споруд, підтримання їх в належному стані, укомплектування збереження та щорічне оновлення регіонального матеріального резерву, засобів індивідуального захисту органів дихання тощо.

Завданнями Програми є:

- підвищення рівня готовності захисних споруд до дій за призначенням та успішна реалізація державної політики у сфері захисту населення та території Червоноградської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

- забезпечення належного рівня безпеки населення і захисту їхнього життя і здоров»я;

- реконструкція,модернізація та удосконалення захисних споруд та своєчасне інформування   населення про їхнє місце знаходження;

- створення, накопичення, збереження та щорічне оновлення матеріального резерву.

3.Управління і контроль.

Управління реалізацією заходів Програми покладається на виконавчий комітет Червоноградської міської ради та комунальне підприємство «Червонограджитлокомунсервіс», КП «Соснівкажитлокомунсервіс»,                                             відділ культури Червоноградської міської ради, відділ освіти Червоноградської міської ради, відділ охорони здоров’я, які несуть відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи управління виконанням Програми.

4. Паспорт Програми

Ініціатор розроблення Програми : виконавчий комітет Червоноградської міської ради.

Розробник Програми : виконавчий комітет Червоноградської міської ради.

Відповідальний виконавець :  КП «Червонограджитлокомунсервіс»,

КП «Соснівкажитлокомунсервіс»,

відділ культури Червоноградської міської ради,

відділ освіти Червоноградської міської ради,                                                                       відділ охорони здоров’я.

Учасники Програми: КП «Червонограджитлокомунсервіс»,

КП «Соснівкажитлокомунсервіс»,

відділ культури Червоноградської міської ради,

відділ освіти Червоноградської міської ради,                                                                                     відділ охорони здоров’я.

Термін реалізації Програми : 01.02.2023р.-31.12.2023р.

# 5.Фінансове забезпечення

Програма реалізується за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством та спрямована на  забезпечення розвитку та покращення матеріально-технічної бази захисних споруд. Обсяг фінансування Програми:

| Обсяг фінансування з місцевого бюджету,тис.грн., в тому числі за рахунок коштів резервного фонду, тис.грн. | Сума коштів: 5 521,735 2 680,014 |
| --- | --- |

6.  Перелік завдань, заходів

| № п/п | Назва завдання | Заходи на виконання Програми |  | Строк виконання Програми |  |  | Виконавці заходу |  | Фінансування |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | джерела |  | тис. грн. |  |
| 1 1 | Придбання лавок в кількості 40 шт для укриття населення та учасників освітнього процесу | Придбання лавок |  | 2023рік |  |  | Виконавчий комітет ЧМР, КП “Червонограджитлокомун сервіс” |  | Місцевий бюджет, ЗФ |  | 99,0 | створення належних умов укриття населення в захисних спорудах |
| 2 | Придбання лавок для ПРУ №50363 за адресою м. Червоноград, вул. Паркова,2а. | Придбання лавок |  | 2023рік |  |  | Виконавчий комітет ЧМР, КП “Червонограджитлокомун сервіс” |  | Місцевий бюджет, ЗФ |  | 99,0 | -//- |
| 3 | Придбання лавок для облаштування захисних споруд цивільного захисту (ПРУ та підвальних приміщень), які будуть використовуватися для укриття учасників освітнього процесу | Придбання лавок |  | 2023рік |  |  | КП “Червонограджитлокомун сервіс” |  | Місцевий бюджет, ЗФ |  | 424,8 | -//- |
| 4 | Придбання та встановлення 3 дверей металевих в ПРУ за адресами: (вул.Бандери,33, Корольова,5, Бандери,11), придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря | Придбання та встановлення 3 дверей, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря |  | 2023рік |  |  | КП “Червонограджитлокомун сервіс” |  | Місцевий бюджет, ЗФ |  | 70,075 | -//- |
| 5 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для ПРУ № 50363 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря |  | 2023рік |  |  | КП “Червонограджитлокомун сервіс” |  | Місцевий бюджет, ЗФ |  | 10,139 | -//- |
| 6 | Придбання лавок для укриттів | Придбання лавок |  | 2023рік |  |  | КП “Червонограджитлокомун сервіс” |  | Місцевий бюджет, ЗФ |  | 99,0 | -//- |
| 7 | Встановлення металевих дверей в ПРУ ( 34 шт.) | Встановлення металевих дверей |  | 2023рік |  |  | КП “Червонограджитлокомун сервіс” |  | Місцевий бюджет, ЗФ |  | 493,0 | -//- |
| 8 | Встановлення обладнання для автоматичного відкриття дверей в ПРУ (36 компл.) | Встановлення обладнання для автоматичного відкриття дверей |  | 2023рік |  |  | КП “Червонограджитлокомун сервіс” |  | Місцевий бюджет, ЗФ |  | 149,76 | -//- |
| 9 | Придбання для укриттів: *вогнегасників ВП-5 (36 шт) *аптечок колективних №2 (36 шт) *шансового інструменту (36 компл.), *послуг інтернету | Придбання предметів та матеріалів |  | 2023рік |  |  | КП “Червонограджитлокомун сервіс” |  | Місцевий бюджет, ЗФ |  | 555,74, в т.ч.: 35,72 284,4 222,12 13,5 | -//- |
| 10 | Придбання біотуалетів в кількості 7 штук | Придбання біотуалетів |  | 2023рік |  |  | КП “Червонограджитлокомун сервіс” |  | Місцевий бюджет, СФ |  | 166.0 | -//- |
| 11 | Придбання санітарної рідини для біотуалетів | Придбання санітарної рідини для біотуалетів |  | 2023рік |  |  | КП “Червонограджитлокомун сервіс” |  | Місцевий бюджет, ЗФ |  | 3,5 |  |
| 12 | Придбання двох біотуалетів вуличних | Придбання біотуалетів вуличних |  | 2023рік |  |  | КП “Червонограджитлокомун сервіс” |  | Місцевий бюджет, СФ |  | 266,0 | -//- |
| 13 | Виготовлення 7 штук показників місця знаходження споруд цивільного захисту | Виготовлення показників |  | 2023рік |  |  | КП “Соснівкажитлокомунсер віс” |  | Місцевий бюджет, ЗФ |  | 4,0 | -//- |
| 14 | Закупівля лавок для сидіння в укриттях | Закупівля лавок |  | 2023рік |  |  | КП “Соснівкажитлокомунсер віс” |  | Місцевий бюджет, ЗФ |  | 99,0 | -//- |
| 15 | Облаштування укриття в Соснівському народному домі | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря |  | 2023рік |  |  | Відділ культури ЧМР |  | Місцевий бюджет, ЗФ |  | 141,0 | -//- |
| Всього за рахунок коштів резервного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2680,014 |  |
| в тому числі кошти загального фонду бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2248,014 |  |
| спеціального фонду бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,0 |  |
| 15 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття дітей ЗДО №6 |  | придбання первинних засобів пожежогасіння для укриття |  | 2023р. | відділ освіти, ЗДО №6 |  |  |  | 4,0 |  | створення належних умов укриття дітей в захисних спорудах |  |
|  |  |  |  | придбання фарби водоемульсійної для укриття |  | 2023р. |  |  |  |  | 8,0 |  | -//- |  |
| 16 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття дітей ЗДО №4 |  | облаштування власного укриття блоками |  | 2023р. | відділ освіти, ЗДО №4 |  |  |  | 199,0 |  | -//- |  |
|  |  |  |  | Придбання обладнання і матеріали для укриття |  | 2023р. |  |  |  |  | 12,3 |  | -//- |  |
|  |  |  |  | поточний ремонт укриття |  | 2023р. |  |  |  |  | 99,0 |  | -//- |  |
| 17 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття дітей ЗДО №5 |  | обладнання і матеріали для укриття |  | 2023р. | відділ освіти, ЗДО №5 |  |  |  | 48,0 |  | -//- |  |
| 18 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття дітей ЗДО № 10 |  | поточний ремонт групи в ЗДО №10 (облаштування під найпростіше укриття) |  | 2023р. | відділ освіти, ЗДО №10 |  |  |  | 95,0 |  | -//- |  |
|  |  |  |  | поточний ремонт групи (облаштування під найпростіше укриття) |  | 2023р. |  |  |  |  | 28,0 |  | -//- |  |
| 19 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття дітей ЗДО № 13 |  | обладнання і матеріали для укриття |  | 2023р. | відділ освіти, ЗДО №13 |  |  |  | 4,6 |  | -//- |  |
| 20 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття дітей ЗДО № 17 |  | поточний ремонт системи теплопостачання в укритті |  | 2023р. | відділ освіти, ЗДО №17 |  |  |  | 100,0 |  | -//- |  |
|  |  |  |  | поточний ремонт дощової каналізації в укритті |  | 2023р. |  |  |  |  | 50,0 |  | -//- |  |
|  |  |  |  | поточний ремонт дашка над вхідними дверима до укриття |  | 2023р. |  |  |  |  | 10,0 |  | -//- |  |
|  |  |  |  | поточний ремонт каналізаційних труб в укритті |  | 2023р. |  |  |  |  | 25,0 |  | -//- |  |
| 21 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття дітей ЗДО № 19 |  | обладнання і матеріали для укриття |  | 2023р. | відділ освіти, ЗДО №19 |  |  |  | 71,5 |  | -//- |  |
| 22 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учнів гімназії №1 |  | обладнання і матеріали для укриття гімназії |  | 2023р. | відділ освіти, гімназія №1 |  |  |  | 30,0 |  | -//- |  |
| 23 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учнів гімназії №2 |  | поточний ремонт відмостки укриття |  | 2023р. | відділ освіти, гімназія №2 |  |  |  | 60,8 |  | -//- |  |
|  |  |  |  | будматеріали для ремонту входу в укриття |  | 2023р. |  |  |  |  | 24,8 |  | -//- |  |
| 24 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учнів гімназії №3 |  | обладнання і матеріали для укриття гімназії |  | 2023р. | відділ освіти, гімназія №3 |  |  |  | 120,0 |  | -//- |  |
| 25 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учнів гімназії №4 |  | обладнання і матеріали для укриття гімназії |  | 2023р. | відділ освіти, гімназія №4 |  |  |  | 16,0 |  | -//- |  |
|  |  |  |  | Лавки для укриття |  | 2023р. |  |  |  |  | 99,8 |  | -//- |  |
|  |  |  |  | поточний ремонт приміщення укриття |  | 2023р. |  |  |  |  | 15,0 |  | -//- |  |
| 26 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учнів гімназії №8 |  | обладнання і матеріали для укриття |  | 2023р. | відділ освіти, гімназія №8 |  |  |  | 107,0 |  | -//- |  |
|  |  |  |  | поточний ремонт укриття гімназії |  | 2023р. |  |  |  |  | 60,0 |  | -//- |  |
|  |  |  |  | придбання світильників та матеріалів для поточного ремонтудля укриття гімназії |  | 2023р. |  |  |  |  | 25,0 |  | -//- |  |
| 27 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учнів гімназії №10 |  | обладнання і матеріали для укриття гімназії |  | 2023р. | відділ освіти, гімназія №10 |  |  |  | 2,6 |  | -//- |  |
| 28 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учнів гімназії №12 |  | обладнання і матеріали для укриття гімназії |  | 2023р. | відділ освіти, гімназія №12 |  |  |  | 32,0 |  | -//- |  |
| 29 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учнів СЗШ №14 |  | обладнання і матеріали для укриття |  | 2023р. | відділ освіти, СЗШ №14 |  |  |  | 14,9 |  | -//- |  |
| 30 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учнів ліцею |  | обладнання і матеріали для укриття ліцею |  | 2023р. | відділ освіти, ліцей |  |  |  | 62,9 |  | -//- |  |
| 31 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учнів Борятинського НВК |  | обладнання і матеріали для укриття |  | 2023р. | відділ освіти, Борятинський НВК |  |  |  | 18,6 |  | -//- |  |
|  |  |  |  | укладання відмостки навколо укриття |  | 2023р. |  |  |  |  | 20,0 |  | -//- |  |
|  |  |  |  | укладання керамзитної стяжки в укритті |  | 2023р. |  |  |  |  | 9,0 |  | -//- |  |
| 32 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учнів Межирічанського НВК |  | обладнання і матеріали для укриття |  | 2023р. | відділ освіти, Межирічанський НВК |  |  |  | 2,5 |  | -//- |  |
| 33 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учнів Поздимирського НВК |  | обладнання і матеріали для укриття |  | 2023р. | відділ освіти, Поздимирський НВК |  |  |  | 24,7 |  | -//- |  |
|  |  |  |  | поточний ремонт приміщення укриття |  | 2023р. |  |  |  |  | 40,0 |  | -//- |  |
| 34 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учнів Сілецької ЗШ |  | обладнання і матеріали для укриття |  | 2023р. | відділ освіти, Сілецька ЗШ |  |  |  | 21,5 |  | -//- |  |
| 35 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учнів СНВК №13 |  | поточний ремонт приміщення укриття |  | 2023р. | відділ освіти, СНВК №13 |  |  |  | 45,0 |  | -//- |  |
| 36 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учнів ЗЗСО |  | встановлення WI-FI в укриттях шкіл |  | 2023р. | відділ освіти, ЗЗСО |  |  |  | 45,0 |  | -//- |  |
| 37 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учнів ДЮСШ №1 |  | обладнання і матеріали для укриття |  | 2023р. | відділ освіти, ДЮСШ №1 |  |  |  | 20,0 |  | -//- |  |
|  |  |  |  | поточний ремонт приміщення укриття |  | 2023р. |  |  |  |  | 80,0 |  | -//- |  |
| 38 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учнів Волсвинської гімназії |  | поточний ремонт приміщення укриття |  | 2023р. | відділ освіти Волсвинська гімназія |  |  |  | 128,725 |  | -//- |  |
| ВСЬОГО по установах освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1880,225 |  |  |  |
| 39 |  | Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття населення |  | поточний ремонт укриттів КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" |  | 2023р. | відділ охорони здоров"я, КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" |  |  |  | 965,0 |  | створення належних умов укриття населення в захисних спорудах |  |
| ВСЬОГО по бюджетних установах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 845,225 |  |  |  |
| РАЗОМ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 521,735 |  |  |  |

7.Очікуванні результати від реалізації Програми

Результатом виконання Програми має стати:

-	дієвий захист населення, яке проживає на території Червоноградської міської  ради;

-	підвищення рівня готовності органів управління цивільного захисту щодо виконання вимог державної політики у сфері захисту населення та території від ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

-	створення належних умов укриття населення в захисних спорудах.

Примітка: Програма розроблена і фінансується в межах коштів, передбачених у  місцевому бюджеті на поточний рік. У відповідності до уточнення місцевого бюджету на 2023 рік вносяться зміни до Програми.