Додаток 1

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми**

**станом на 01 січня 2021 року**

1. 020000 Виконавчий комітет Червоноградської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 **КП Спортивний комплекс « Шахтар»**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0217325 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Будівництво споруд , установ та закладів фізичної культури і спорту**

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва підпрограми / завдання**  **бюджетної програми1** | **Кількість нарахованих балів** | | |
| **Висока ефективність** | **Середня ефективність** | **Низька ефективність** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  |  |  | х |
|  | **Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**  **КП Спортивний комплекс « Шахтар»** |  |  |  |
|  | Завдання 1 Виготовлення ПКД по об’єкту «Будівництво побутового корпусу на території стадіону зі штучним покриттям по вул.І.Франка, 3б в смт.Гірник» |  |  | 0 |
|  | **Загальний результат оцінки програми** |  |  | **0** |

1Зазначаються усі підпрограми так завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання бюджетної програми2** | **Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів** |
|  | Завдання |  |
|  | Завдання 1 Виготовлення ПКД по об’єкту «Будівництво побутового корпусу на території стадіону зі штучним покриттям по вул.І.Франка, 3б в смт.Гірник» | Кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво побутового корпусу на території стадіону зі штучним покриттям в смт.Гірник" були виділені в кінці року та не втигли освоїтися. Виготовлення проектно-кошторисної документації були у процесі виконання. Виконання програми «Виготовлення ПКД по об’єкту «Будівництво побутового корпусу на території стадіону зі штучним покриттям по вул.І.Франка, 3б в смт.Гірник» планується у 2021році. |
|  |  |  |

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керуючий справами

виконавчого комітету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Георгій ТИМЧИШИН

(підпис) (Власне ім’я,ПРІЗВИЩЕ)