ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

__17.02.2026_____№_17__

ПОРЯДОК
оцінки публічних інвестиційних проектів
та програм публічних інвестицій

- Цей Порядок визначає процедуру проведення оцінки публічних інвестиційних проектів (далі — проекти) та програм публічних інвестицій (далі — програми)на місцевому рівні, крім проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства.

Аналіз (зокрема оцінка) проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно- приватного партнерства” (Офіційний вісник України, 2011р., № 28,ст. 1168; 2020 р., № 35, ст. 1166).

- У цьому Порядку під терміном “оцінка відповідності (скринінг)” розуміється автоматизований процес перевірки проектів та програм на відповідність критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), визначеним відповідно до галузевих (секторальних) стратегій, що проводиться за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі — Єдина інформаційна система).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оцінку впливу на довкілля”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294 “Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави”, Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій”, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади), затвердженому наказом Міністерств Економіки, Довкілля Та Сільського Господарства України від 28 серпня 2025 р. №352, та інших нормативно-правових актах.

- Оцінка проектів на передінвестиційному дослідженні етапу підготовки проектів на місцевому рівні включає:

оцінку відповідності (скринінг);

галузеву (секторальну) оцінку;

експертну оцінку.

- Оцінка програм на етапі підготовки на місцевому рівні включає:

оцінку відповідності (скринінг);

галузеву (секторальну) оцінку;

експертну оцінку.

- Оцінка відповідності (скринінг) передбачає, що у разі підтвердження відповідності проектів та програм критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) проекти та програми надсилаються на проведення галузевої (секторальної) оцінки, у разі підтвердження невідповідності такі проекти та програми не надсилаються на галузеву (секторальну) оцінку.

Про результати проведення оцінки відповідності (скринінгу) ініціаторам проектів та програм повідомляється за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи у день формування таких результатів у системі.

- Суб’єкти проведення галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки проекту та програми, визначені пунктами 10 та 14 цього Порядку, здійснюють оцінку проекту та програм шляхом надання відповідних обґрунтувань та відповідей на питання, визначені у чек-листах, наведених у додатку 1 до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, а також на додаткові питання (за наявності), сформовані секторальними підрозділами, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, відповідно до інструкції про формування пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади, передбаченої Порядком розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади, затвердженим рішенням Виконавчого комітету Шептицької міської ради та з урахуванням наказу Міністерства економіки, довкіллі та сільського господарства України від 28 серпня 2025 № 352.

- Галузева (секторальна) оцінка проекту передбачає здійснення аналізу стратегічного, економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування:

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту — для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту — для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який не потребував фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту — для проекту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн. гривень.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування проектів, передбачених абзацами другим — четвертим цього пункту, виявлено невідповідність проекту цілям та завданням стратегічних документів державного планування, цілям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) та цілей проекту критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), такі проекти не можуть бути включені до галузевого (секторального) проектного портфеля відповідного рівня та підлягають відхиленню.

- Галузева (секторальна) оцінка інвестиційного техніко- економічного обґрунтування проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та для якого підготовлено попереднє інвестиційне техніко-економічне обґрунтування, передбачає перегляд та підтвердження стратегічного обґрунтування проекту, підготовленого в рамках попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та здійснення аналізу економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування.

- Галузева (секторальна) оцінка програми передбачає здійснення аналізу стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування програми виявлено невідповідність програми цілям та завданням стратегічних документів місцевого планування, така програма не може бути включена до галузевого (секторального) проектного портфеля на відповідному рівні та підлягає відхиленню.

- Галузева (секторальна) оцінка проекту та програми місцевого рівня проводиться визначеним виконавчим органом міської ради, структурним підрозділом, відповідальним у межах територіальної громади за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі);

Під час проведення галузевої (секторальної) оцінки проектів та програм на місцевому рівні структурні підрозділи або органи, що проводять таку оцінку, вживають належних заходів для розмежування функцій і повноважень з ініціювання/підготовки та оцінки таких проектів та програм з метою запобігання потенційному конфлікту інтересів.

- Структурний підрозділ не рідше ніж один раз на квартал проводить галузеву (секторальну) оцінку проектів та програм, за результатами якої автоматично програмними засобами Єдиної інформаційної системи формується:

- перелік проектів та програм, включених до галузевого (секторального) проектного портфеля держави, регіону, територіальної громади;

- перелік відхилених проектів та програм.

- Галузевий (секторальний) структурний підрозділ, відповідальний за формування галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади протягом 10 календарних днів з дня доведення в установленому порядку інформації про початок формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади приймає рішення про подання проекту та програми, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади, на експертну оцінку.

- Структурний підрозділ, відповідальний за формування галузевого (секторального) проектного портфеля громади, протягом 10 календарних днів з дня отримання повідомлення відділу, відповідального за управління публічними інвестиціями про початок формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади приймає рішення про подання проектів, що пройшли пріоритезацію, та програм, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля громади, на експертну оцінку.

- Експертна оцінка місцевого рівня проводиться визначеними виконавчим органом міської ради структурними підрозділами, відповідальними в межах територіальної громади за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, фінансів, благоустрою та інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, відповідно до їх повноважень.

Під час проведення експертної оцінки проекту та програми на місцевому рівні структурні підрозділи або органи, що проводять таку оцінку, вживають належних заходів для розмежування функцій і повноважень з ініціювання/підготовки та оцінки таких проектів та програм з метою запобігання потенційному конфлікту інтересів.

- Експертна оцінка проекту на місцевому рівні передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового, комерційного та управлінського обґрунтування проекту.

Експертна оцінка програми на місцевому рівні передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування програми.

Експертна оцінка на місцевому рівні для масштабних проектів передбачає додаткове проведення відповідними структурними підрозділами перевірки та оцінки проведеного ініціатором проекту аналізу витрат і вигод проекту.

- Експертна оцінка проекту передбачає проведення перевірки:

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) — для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) — для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) — для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який не потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (економічне, фінансове, комерційне та управлінське обґрунтування) — для проекту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн. гривень.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування проекту, передбаченого абзацами другим, четвертим та п’ятим цього пункту, виявлено невідповідність проекту цілям та завданням стратегічних документів державного планування, цілям основного напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) та цілей проекту критеріям основного напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), такий проект не може бути включеним до єдиного проектного портфеля територіальної громади та підлягає відхиленню.

У разі встановлення за результатами аналізу фінансового обґрунтування проекту, передбаченого абзацами другим — п’ятим цього пункту, неврахування методики, затвердженої Мінфіном, під час розрахунку орієнтовної вартості проекту, зокрема в частині визначення обсягів витрат для підготовки, реалізації, експлуатації і завершення проекту та/або формування (розрахунку) детального кошторису з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проекту, такий проект підлягає подальшій оцінці, проте не може бути включеним до єдиного проектного портфеля територіальної громади та підлягає відхиленню.

- Експертна оцінка програми передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування програми.

У разі коли під час проведення експертної оцінки програми встановлено, що орієнтовна вартість програми не визначена та/або програма не відповідає цілям та завданням стратегічних документів державного планування, така програма не може бути включена до єдиного проектного портфеля місцевого рівня, проте підлягає подальшій оцінці.

- За результатами експертної оцінки на місцевому рівні програмними засобами Єдиної інформаційної системи автоматично формуються:

перелік проектів та програм, що пройшли експертну оцінку;

перелік проектів та програм, що відхилені з підстав, визначених цим Порядком.

- Структурний підрозділ або орган, відповідальний за формування єдиного проектного портфеля, публічних інвестицій територіальної громади, у п’ятиденний строк подає до місцевої інвестиційної ради перелік проектів та програм, що пройшли оцінку для прийняття рішення про їх включення до єдиного проектного портфеля відповідного рівня.

- У п’ятиденний строк з дати прийняття місцевою інвестиційною радою рішення про включення проектів/програм до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади структурний підрозділ або орган, відповідальний за формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади, забезпечує внесення інформації щодо таких проектів/програм до Єдиної інформаційної системи.