Інформація

про стан виконання програми обслуговування системи відеонагляду

за І півріччя 2024 року по КП «Комунальник»

Назва програми Комплексна програма "Безпечна громада" на 2022-2025 роки
Коли і ким затверджена програма: рішенням сесії Червоноградської міської ради №1138 від 24.02.2022р.
Назва установи Комунальне підприємство «Комунальник»
	№ з/п


	Назва завдання
	КЕКВ
	Передбачене фінансування на 2024 рік, тис. грн.
	Касові видатки за І півріччя 2024 р.

тис. грн.
	Фактичні видатки
	Дебіторсь-ка 

заборгова-ність
	Кредиторсь-ка 

заборгова-ність
	Що зроблено

	
	
	
	фінан-сові джерела
	усього
	у тому числі:
	фінансові джерела
	усього
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	заг.
фонд
	спец.
фонд
	
	
	заг.
фонд
	спец.
фонд
	
	
	
	

	1.
	Придбання та встановлення відеостіни для системи відеоспосте-реження
	0218230

3210
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	334,100
	
	334,100
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	334,06676
	0,000
	334,06676
	334,06676
	0,000
	0,000
	Кількість придбаних та встановлених відеостін для системи відеоспостереження – 1 шт.

	2.
	Забезпечення роботи системи відеонагляу
	0218230

2610
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	183,300
	183,300
	
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	25,68425
	25,68425
	0,000
	25,68425
	0,000
	0,000
	Оплата за електроенергію. Спожито 3989 кВт.

	3.
	Технічне обслуговування системи відеонагляду
	0218230

2610
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	197,100
	197,100
	
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Кількість систем відеонагляду, які підлягають технічному обслуговуванню

	4.
	Забезпечення приміщення Поліцейської станції у                                                                                                                                                                                                                                                                                                                м. Соснівка послугами з постачання та розподілу електроенергії та  послугами інтернет-провайдерів
	0218230

2610
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	107,900
	107,900
	
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	59,92673
	59,92673
	0,000
	59,92673
	0,000
	0,000
	Оплата за електроенергію. Спожито 8415 кВт.

	
	ВСЬОГО:
	
	
	822,400
	488,300
	334,100
	
	419,67774
	85,61098
	334,06676
	419,67774
	0,000
	0,000
	


В. о. директора КП «Комунальник»__________Ігор ПРЕДКО
                           Економіст провідний__________Олена АНТОНОВА
Інформація 

про стан виконання програми організації благоустрою 

населених пунктів

по КП «Комунальник» за І півріччя 2024 р.

Назва програми   Програма благоустрою населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік
Коли і ким затверджена програма: рішенням сесії Червоноградської міської ради №2277 від 25.01.2024р.
Назва установи Комунальне підприємство «Комунальник»
	№ з/п


	Зміст заходу
	КЕКВ
	Передбачене фінансування на 2024 рік, тис. грн.
	Касові видатки за півріччя 2024  р., тис. грн.
	Факти-чні видатки
	Дебіторсь-ка 

заборгова-ність
	Кредиторсь-ка 

заборгова-ність
	Що зроблено

	
	
	
	фінан-сові джерела
	усього
	у тому числі:
	фінансові джерела
	усього
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	заг.
фонд
	спец.
фонд
	
	
	заг.
фонд
	спец.
фонд
	
	
	
	

	1.
	Озеленення, догляд за зеленими насадженнями

Перекопування грунту, придбання матеріалу для формування клумб, підготовка квітників під посадку розсади, омолодження живоплоду, висадка декоративних насаджень, прополювання ківтників, рихлення грунту, збирання сирцю рослин.
	0216030

2610
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	527,700
	527,700
	
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	183,300
	183,300
	
	183,300
	0,000
	0,000
	Очищено квітники від сміття, підживлено рослини мінеральними добривами, посіяно насіння квітів, проведено обрізання крон дерев –                   314 шт., висаджено квітів – 880 шт.

	2.
	Механічне косіння трави
Здійснювати механічне косіня газонів.
	0216030

2610
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	727,300
	727,300
	
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	239,425
	239,425
	
	239,425
	0,000
	0,000
	Скошено 76932 м.кв.

	3.
	Технічне обслуговування водостоків

Чистка водовідвідних канав і колодців від побутового сміття,обкошування берегів канав, відкачка води. 
	0216030

2610
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	745,900
	745,900
	
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	374,934
	374,934
	
	374,934
	0,000
	0,000
	Обслуговується 10 колекторно-насосних станцій, які проводять чистку водовідвідних канав та колодців від побутового сміття, мулу, каміння, а також відкачку води.

	4.
	Утримання доріг механізмами в зимовий період
Чистка доріг та тротуарів від снігу, посипка їх протиожеледним засобом та піском.
	0216030

2610
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	1287,400
	1287,400
	
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	835,749
	835,749
	
	835,749
	0,000
	0,000
	Чистка та посипка доріг і тротуарів міста. Використано: 435,1 т піску та 40,6 т солі.

Придбано: 215,3 т піску та 15,5 т солі

	5.
	Утримання вулично-дорожньої мережі, парків, скверів, площ
Здійснювати ручне та механізоване прибирання парків, скверів, площ, вулиць Червоноградської територіальної громади
	0216030

2610
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	16629,153
	16629,153
	
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	8004,894
	8004,894
	
	8004,894
	0,000
	0,000
	Ручне прибирання вулиць, скверів, парків ОТГ. В Червоноградській територіальній громаді прибирається 53 дільниці, норма прибирання на одного працюючого – 4667 м.кв./день. На ППППВ завезено 852,820 тонн побутових відходів,               176,34 м.кв.  – поточний ремонт доріг холодним асфальтом, нанесено дорожню розмітку по                          пр-ту Шевченка

	6.
	Утримання (прибирання, вивіз сміття) міських кладовищ

Прибирання міських кладовищ шляхом косіння трави та чистки доріжок.
	0216030

2610
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	1223,400
	1223,400
	
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	692,590
	692,590
	
	692,590
	0,000
	0,000
	Прибирання Бендюзького та Добрячинського цвинтарів від снігу та сміття , чистка доріжок. Вивезено – 245,51 тонн побутових відходів.

	7.
	Утримання фонтану

Чистка фонтанів від сміття та сольового осаду.
	0216030

2610
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	111,000
	111,000
	
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	42,129
	42,129
	
	42,129
	0,000
	0,000
	Проводиться ремонт форсунок, заміна та ремонт патрубків, ремонт насосів та напірної армртури, чистка каналізації і миття фонтанів, ремонт ліхтарів.

	8.
	Обслуговування та утримання систем вуличного освітлення

Заміна ламп, ремонт світильників, ремонт ліній зовн. освітлення, ремонт або заміна опор, заміна плафонів і кронштейнів, звільнення ліній елктропередач від дерев і гілок.
	0216030

2610
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	2816,600
	2816,600
	
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	1569,357
	1569,357
	
	1569,357
	0,000
	
	Було замінено 368 шт. світильників; придбано – 15 опор.



	9.
	Оплата електроенергії зовнішнього освітлення

Здійснення оплати спожитої електроенергії зовнішнього освітлення, забезпечувати включення і виключення зовнішнього освітлення згідно складеногог графіка.
	0216030

2610
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	3043,447
	3043,447
	
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	2150,77085
	2150,77085
	
	2150,77085
	0,000
	0,000
	Оплата за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення територіальної громади 313435 кВт.

	10.
	Ремонт металоконструкцій та заміна канатів стріли автомобільних підйомниківиАП-17 та АП-17А
	0216030

2610
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	48,600
	48,600
	
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	48,600
	48,600
	
	48,600
	0,000
	0,000
	Проведено ремонт металоконструкцій та заміну канатів стріли автомобільних підйомниківиАП-17 та АП-17А

	11.
	Встановлення дорожніх знаків
	0216030

2610
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	34,500
	34,500
	
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	24,500
	24,500
	
	24,500
	0,000
	0,000
	Кількість встановлених дорожніх знаків – 14 шт.

	
	Р А З О М:                    
	
	
	27000,000
	27000,000
	
	
	14166,24885
	14166,24885
	
	14166,24885
	0,000
	0.000
	


В. о. директора КП «Комунальник»__________Ігор ПРЕДКО
                           Економіст провідний__________Олена АНТОНОВА
Інформація

про стан виконання програми :утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету за І півріччя 2024 р. по КП «Комунальник»

Назва програми Програма ремонту доріг комунальної власності в населених пунктах Червоноградської міської територіальної громади на 2024 р.
Коли і ким затверджена програма: рішенням сесії Червоноградської міської ради №2277 від 25.01.2024р.
Назва установи Комунальне підприємство «Комунальник»
________________________________________________________________________________________________________________________

	№ з/п


	Назва завдання
	КЕКВ
	Передбачене фінансування на 2024 рік, тис. грн.
	Касові видатки за І півріччя 2024 р.,тис. грн.
	Фактичні видатки
	Дебіторсь-ка 

заборгова-ність
	Кредиторсь-ка 

заборгова-ність
	Що зроблено

	
	
	
	фінан-сові джерела
	усього
	у тому числі:
	фінансові джерела
	усього
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	заг.
фонд
	спец.
фонд
	
	
	заг.
фонд
	спец.
фонд
	
	
	
	

	1.
	Поточний ремонт доріг
	0217461

2610
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	8375,000
	8375,000
	0,000
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	4134,93488
	1568,38601
	0,000
	4134,93488
	0,000
	2566,54887
	Відремонтовано доріг:963,125 м.куб. червоною породою, 3,54 м.куб. та 5647,225 м.кв. щебнем, 7716,3 м.кв. гарячим асфальтом 

	2.
	Капітальний ремонт пішохідних тротуарів вулично-дорожньої мережі                       м. Соснівка (ПКД)
	0217461

3210
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	70,000
	
	70,000
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Провести капітальний ремонт пішохідних тротуарів вулично-дорожньої мережі                 м. Соснівка (ПКД)

	3.
	Проведення експертизи ПКД
	0217461

3210
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	18,000
	
	18,000
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Провести експертизу ПКД

	
	ВСЬОГО:
	
	
	8463,000
	8375,000
	88,000
	
	1568,38601
	1568,38601
	0,000
	4134,93488
	0,000
	2566,54887
	


В. о. директора КП «Комунальник»__________Ігор ПРЕДКО
                           Економіст провідний__________Олена АНТОНОВА
Інформація

про стан виконання програми організації та проведення громадських робіт
за І півріччя 2024 року по КП «Комунальник»


Назва програми Програма організації та проведення громадських (суспільно корисних) робіт на 2024 р.
Коли і ким затверджена програма: рішенням сесії Червоноградської міської ради №2277 від 25.01.2024р.
Назва установи Комунальне підприємство «Комунальник»

________________________________________________________________________________________________________________________

	№ з/п


	Назва завдання
	КЕКВ
	Передбачене фінансування на 2024 рік, тис. грн.
	Касові видатки за І півріччя 2024 р.

тис. грн.
	Фактичні видатки
	Дебіторсь-ка 

заборгова-ність
	Кредиторсь-ка 

заборгова-ність
	Що зроблено

	
	
	
	фінан-сові джерела
	усього
	у тому числі:
	фінан-сові джерела
	усього
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	заг.
фонд
	спец.
фонд
	
	
	заг.
фонд
	спец.
фонд
	
	
	
	

	1.
	Організація та проведення громадських (суспільно корисних) робіт
	0213210

2610
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	15,000
	15,000
	0,000
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	6,23664
	6,23664
	0,000
	6,23664
	0,000
	0,000
	Кількість відпрацьованого часу – 120 год.

	
	ВСЬОГО:
	
	
	15,000
	15,000
	0,000
	
	6,23664
	6,23664
	0,000
	6,23664
	0,000
	0,000
	


В. о. директора КП «Комунальник»__________Ігор ПРЕДКО
                           Економіст провідний__________Олена АНТОНОВА
Інформація

про стан виконання програми транспортування тіл померлих та загиблих осіб на території Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік
за І півріччя 2024 року по КП «Комунальник»


Назва програми Програма транспортування тіл померлих та загиблих осіб на території Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік
Коли і ким затверджена програма: рішенням сесії Червоноградської міської ради №2353 від 25.01.2024р.
Назва установи Комунальне підприємство «Комунальник»

________________________________________________________________________________________________________________________

	№ з/п


	Назва завдання
	КЕКВ
	Передбачене фінансування на 2024 рік, тис. грн.
	Касові видатки за І півріччя 2024 р.

тис. грн.
	Фактичні видатки
	Дебіторсь-ка 

заборгова-ність
	Кредиторсь-ка 

заборгова-ність
	Що зроблено

	
	
	
	фінан-сові джерела
	усього
	у тому числі:
	фінан-сові джерела
	усього
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	заг.
фонд
	спец.
фонд
	
	
	заг.
фонд
	спец.
фонд
	
	
	
	

	1.
	Транспорту-вання тіл померлих та загиблих невідомих осіб для проведення судово-медичної експертизи в морзі та для поховання на кладовищі
	0217693

2610
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	21,190
	21,190
	0,000
	бюджет
Червоно-градської міської територі-альної громади
	8,510
	8,510
	0,000
	8,510
	0,000
	0,000
	Кількість транспортованих тіл померлих – 3 од.

	
	ВСЬОГО:
	
	
	21,190
	21,190
	0,000
	
	8,510
	8,510
	0,000
	8,510
	0,000
	0,000
	


В. о. директора КП «Комунальник»__________Ігор ПРЕДКО
                           Економіст провідний__________Олена АНТОНОВА

