Затверджено

Рішенням виконавчого комітету

Червоноградської міської ради.

№         від                        2022

ЗАХОДИ

по підготовці об’єктів відділу освіти Червоноградської міської ради

до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023р.р

та  до нового навчального року

З А Х О Д И

з підготовки навчальних закладів освіти до нового 2022-2023 навчального року

та до роботи в осінньо-зимовий період

|  | Види робіт | Заклади освіти | Об’єми в кв.м. | Фінан-сування | Сума коштів тис.грн. | Термін виконання | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт покрі-вель | ЗДО я/с №13 ЗДО я/с №9 | 63,0 115,0 | міський бюджет міський бюджет | 48,9 49,9 | до 20.09.2022 до 20.09.2022 | керівники закладів начальник ГЦГОЗО керівники закладів начальник ГЦГОЗО |
|  | Всього: |  |  |  | 98,8 |  |  |
| 2. | Ремонт та ревізія системи опалення Ремонт та ревізія системи електропостачання | Всі навчальні заклади Всі навчальні заклади |  | кошти з аварійно-ремонтних робіт., своїми силами кошти з аварійно-ремонтних робіт., своїми силами |  | 01.10.2022 01.09.2022 | керівники закладів група ЦГОЗО керівники закладів група ЦГОЗО |
|  | Всього: |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт та ревізія теплових вузлів | Всі заклади освіти |  | своїми силами |  | до 01.10.2022 | керівники закладів начальник ГЦГОЗО |
| 4. | Капітальний ремонт приміщення тиру | ЧНВК СШ-колегіум №3 |  |  | 400,0 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  | 498,8 |  |  |
| 5. | Повірка,ремонт та ревізія прила-дів обліку тепла | ЗЗСО ЗДО ЗПО |  | міський бюджет | 66,3 13,3 5,0 | до 01.10.2022 | Начальник ГЦГОЗО керівники закладів |
|  | Всього: |  |  |  | 84,6 |  |  |
| 6. | Повірка та ремонт приладів обліку холодної води | ЗЗСО ЗДО ЗПО |  |  | 19,6 13,5 2,0 | до 01.09.2022 | керівники закладів освіти |
|  | Всього: |  |  |  | 35,1 |  |  |
| 7. | Утеплення вікон дверей, підваль-них приміщень | всі заклади освіти |  | своїми силами |  | до 01.10.2022 | керівники закладів освіти, ГЦОЗО |
|  | Всього: |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Виготовлення ПКД на будівництво котельні | Соснівська ЗШ № 7,14, Соснівська НВК № 13 ЗДО № 5,6 |  | міський бюджет міський бюджет | 700,0 300,0 |  | керівник навчального закладу, ГЦОЗО |
|  | Всього: |  |  |  | 1000,0 |  |  |
| 9. | Скління вікон | всі заклади освіти |  | скло б/в своїми силами. |  | до 01.09.2022 | керівники закладів освіти |

| 10. | Ремонт групових приміщень, кла-сних кімнат | Всі ЗДО, ЗЗСО |  | своїми силами |  | 01.09.2022 | керівники ЗДО, ЗЗСО, ГЦОЗО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Ізоляція труб теплопостачання | всі заклади освіти |  | своїми силами |  | 01.10.2022 | керівники закладів освіти |
|  | Всього: |  |  |  | 1618,5 |  |  |

Начальник групи ЦГОЗО                (підпис)                               Галина АНТОШИК